## Slide 1
CURSOR AGENT SKILLS / SOFTWARE DELIVERY
把 AI 编码
变成可管控的交付系统
prd-build-loop-skills 实战思路汇报 从模块化 PRD → 挑战定稿 → 自动拆任务 → 循环实现
SIGNAL MODULE
5
核心 Skills 协作
1 条主流程
挑战 → 计划 → 实现 → 验收
面向领导的价值
可控、可续跑、可追责
INTERNAL BRIEFING · #FFFFFF / #2F6BFF / #2B2B2B

## Slide 2
01 / AGENDA
今天汇报什么
01
为什么做
AI 写代码容易快，但交付不可控
02
总体思路
先挑战 PRD，再自动化实现
03
能力拼图
5 个 Skills 如何分工协作
04
实战怎么跑
项目里的具体操作路径
05
管控与路线图
风险、收益、请领导拍板事项
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 02/12

## Slide 3
02 / THE PROBLEM
现状：AI 能写，但不等于项目能交
需求未推敲就开写
PRD 有洞，Agent 仍会自信地交付错误功能
上下文越写越脏
一次做太多任务，质量与可追溯性迅速下降
无明确完成定义
勾完任务 ≠ 可上线；缺模块验收与回归门
人被困在循环里
要么全程盯盘，要么完全失控
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 03/12

## Slide 4
03 / CORE THESIS
不是让 AI 更快写代码， 而是用 Skills 把交付做成可编排系统。
领导关注的三件事：方向对不对、进度可控否、出问题能不能及时停下并复盘。
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 04/12

## Slide 5
04 / OPERATING SYSTEM
主流程：挑战 → 计划 → 循环实现
01
PRD
模块化需求 定稿原料
→
02
GRILL
挑战决策树 签核过门
→
03
PLAN
竖切任务图 active-plan
→
04
BUILD
单任务 TDD 可续跑循环
→
05
DONE
模块/发布 分层验收
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 05/12

## Slide 6
05 / CAPABILITY MAP
Skills 分工：谁负责“想清楚”，谁负责“做出来”
prd-grill
挑战门
参考 grill-me，逐问压测 PRD，输出签核
prd-build-loop
主编排
过门后拆计划，驱动整条实现环
ralph-init
脚手架
specs / prompts / 安全签核一次性建好
ralph-implement
单次执行
只做一个 checkbox + TDD + 提交
ralph-loop
外层续跑
会话预算、停止信号、半自动推进
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 06/12

## Slide 7
06 / GOVERNANCE
三个让领导放心的管控点
GATE
没过挑战不让写
docs/prd/grill-signoff.md 必须 status: approved
ATOMIC
一次只做一个任务
单任务 + TDD 失败 3 次停下留痕
BUDGET
人在环上不在环里
每会话最多 5 任务 handoff 续跑 / .ralph-stop
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 07/12

## Slide 8
07 / FIELD PLAYBOOK
项目实战：四步就能进环
Step 1
准备原料
docs/prd/00-macro-shared.md + modules/M*.md
Step 2
挑战定稿
运行 /prd-grill 决策落盘 + 签核
Step 3
启动编排
运行 /prd-build-loop 自动拆竖切任务
Step 4
续跑交付
/prd-build-loop continue 直到 checkbox 清零
依赖配套：mattpocock grilling / tdd / handoff 等工程技能，本仓库负责“业务交付编排”。
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 08/12

## Slide 9
08 / BEFORE → AFTER
对比：从“聊天写代码”到“系统化交付”
BASELINE
传统 Agent 用法
· 想到哪写到哪
· 需求缺口靠临场发挥
· 任务边界模糊
· 进度靠聊天记录回忆
FUTURE STATE
Skills 编排交付
· PRD 先过挑战门
· 竖切任务可追踪
· 单任务 TDD 可回滚
· 会话预算 + 停止开关
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 09/12

## Slide 10
09 / ROADMAP
建设节奏：先稳主链路，再加深管控
P0 已落地
主编排 + Grill 门
P1 建议立即做
独立 Review 闸 任务 blocked/split
P2
依赖任务图 模块/发布分层 Done
P3
指标复盘 失败可恢复策略
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 10/12

## Slide 11
10 / DECISION ASK
请领导确认三件事
1. 以本 Skills 体系作为 AI 辅助研发的标准交付操作系统
2. 新项目强制：PRD 模块化 + /prd-grill 签核后，才允许进实现环
3. 批准下一阶段：Review 闸与任务状态机（约 1 个小迭代可落地）
目标不是替代工程判断，而是让判断发生在正确的关卡。
PRD BUILD LOOP · EXEC BRIEFING · 11/12

## Slide 12
CLOSE
把 AI 关进流程里， 而不是把流程交给运气。
prd-build-loop-skills · Cursor Agent · Futuristic Tech Editorial
THANK YOU · READY FOR QUESTIONS